附件1

国家重点研发计划课题中期执行情况信息表

一、课题基本情况

| 课题名称 | 面向下一代液氙实验的极低本底控制技术研发 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题编号 | 2023YFA1606204 |  |  |
| 密级 | 公开□秘密□机密□绝密 |  |  |
| 课题承担单位 | 北京大学 | 单位性质 | 大专院校 |
| 课题负责人 | 王思广 | 参加单位数 | 2 |
| 课题类型 | □基础前沿重大共性关键技术□应用示范□其他 |  |  |
| 课题进展情况 | 按计划进行□进度超前□进度拖延□进度停顿 □申请调整或撤消 |  |  |
| 与项目内其他课题/应用单位/企业合作状况 | □信息交流□技术咨询研发合作□成果转化□实现产业化 |  |  |
| 课题实施情况 | 达到预期指标 □超过预期指标 □未达到预期指标 |  |  |

二、课题中期经费及人员投入情况（经费单位：万元）

| 总经费 |  |  |  | 专项经费 |  |  |  |  | 自筹经费 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 |  | 到位数 |  | 预算数 | 到位数 | 是否按计划拨付课题承担单位 |  | 执行数 | 预算数 | 到位数 | 执行数 |
| 425 |  | 206.2 |  | 425 | 206.2 | 是 |  | 108.05 | 0 | 0 | 0 |
| 总人数 | 其中 女性 |  | 高级 职称 | 中级 职称 | 初职 称级 | 其他 人员 | 博士 | 硕士 | 学士 | 其他 学历 | 总人年 |
| 17 | 7 |  | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 人才 情况 | 院士 |  | 千人 计划 | 万人 计划 | 百人 计划 | 长江 学者 | 青年长江学者 | 杰青 | 优青 | 海外引进人才数 |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |

三、课题中期目标及考核指标完成情况

| 课题目标 | 成果名称 | 成果类型 | 考核指标 |  |  |  |  | 考核方式（方法）及评价手段 | 中期实际完成指标状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 指标名称 | 立项时已有指标值/状态 | 中期指标值/状态 | 完成时指标值/状态 |  |  |  |
| 研发铜中放射性核素铀-238、钍-232 的测量方法，实现极低本底低温容器铜材料。研究惰性放射性同位素高效富集手段，实现高灵敏探测能力。研究多种方案联合实现有效去除氙靶物质中氚本底，推动数十吨级液氙低本底实验技术发展。 | 4.1 | □新理论□新原理□新产品■新技术■新方法□关键部件□数据库□软件■应用解决方案■实验装置/系统□临床指南/规范□工程工艺□标准□论文■发明专利□其他 | 指标4.1：低温容器铜材料铀-238、钍-232质量占比 | ~20E-12g/g | 无 | 小于5E-12g/g |  | 发表论文或评审 | 综合测试显示奥鲁比斯铜的铀钍含量小于10pg/g |
|  | 4.2 | □新理论□新原理□新产品■新技术■新方法□关键部件□数据库□软件■应用解决方案■实验装置/系统□临床指南/规范□工程工艺□标准■论文□发明专利□其他 | 指标4.2：惰性放射性同位素氪气和氡气测量灵敏度(关键核心指标) | 氪氙摩尔比 1E-11， 氡气0.2mBq | 无 | 氪氙摩尔比 1E-12， 氡气50uBq |  | 发表论文或评审 | 氪氙摩尔比: 1.1E-12 氡气测量灵敏度0.03±0.01mBq |
|  | 4.3 | □新理论□新原理□新产品■新技术■新方法□关键部件□数据库□软件■应用解决方案■实验装置/系统□临床指南/规范□工程工艺□标准■论文□发明专利□其他 | 指标4.3：氙中氚含量的降低(关键核心指标) | 35μBq/吨 | 无 | 5μBq/吨 |  | 发表论文或评审 | 4.83μBq/吨 |
| 科技报告考核指标 | 序号 | 报告类型 | 数量 | 提交时间 |  |  | 公开类别及时限 |  | 是否按计划提交科技报告 |
|  | 1 | 项目年度进展报告 | 1 | 2024.11 |  |  | 公开 |  | 是 |
| 其他目标与考核指标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、课题中期实现经济社会效益情况

| 获得企业标准数 |  |  | 获得行业标准数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 获得国家标准数 |  |  | 获得国际标准数 |  |  |
| 申请发明专利项数 |  | 1 | 获得授权发明专利项数 |  |  |
| 其中国外 |  |  | 其中国外 |  |  |
| 申请其他各类专利项数 |  |  | 获得授权其他各类专利项数 |  |  |
| 其中国外 |  |  | 其中国外 |  |  |
| 毕业研究生数 |  | 8 | 发表科技论文数 |  | 5 |
| 其中博士生 |  | 6 | 其中SCI、EI收录数 |  | 5 |
| 取得软件著作权数 |  |  | 出版专著数 |  |  |
| 取得的新理论、新原理数 |  |  | 取得的新技术、新工艺、新方法数 |  | 4 |
| 取得的新产品、新品种、新装置数 |  | 5 | 示范、推广面积数（亩） |  |  |
| 获得新药（医疗器械）证书数、临床批件数 |  |  | 获得临床指南、规范数 |  |  |
| 新建生产线数 |  |  | 新建示范工程数 |  |  |
| 培训农民数 |  |  | 培训技术人员数 |  |  |
| 获得国家级科技奖励数 |  |  | 获得省部级科技奖励数 |  |  |
| 成果转让数（项） |  | 成果创产值(万) |  | 成果创税收(万) |  |
| 成果转让收入(万) |  | 成果创利润(万) |  | 成果创出口额(万) |  |